# Программа измерений проекта

## 1. Цели и задачи измерений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проект | Разработка практического руководства по использованию аналитической платформы Loginom на примере сквозного бизнес-кейса |
| Цель измерений | Оценка эффективности процесса создания документации и качества итогового руководства как программного продукта |
| Периодичность сбора | Еженедельно (для процессных метрик) и по завершении этапов (для продуктовых метрик) |

## 2. Метрики эффективности процесса разработки

### Метрика 1: Velocity (Скорость выполнения работ)

Определение: Количество завершённых страниц руководства (в нормо-страницах) за одну рабочую неделю.

Формула:

V = \frac{P_{completed}}{W}V=WPcompleted​​

где VV — скорость (страниц/неделя);
P_{completed}Pcompleted​ — количество завершённых страниц за отчётный период;
WW — количество рабочих недель в отчётном периоде (дробное значение допускается).

Способ сбора: Еженедельное обновление таблицы учёта (Google Sheets / Excel).
Целевое значение: V \geq 15V≥15 страниц/неделю.
Тревожное значение: V < 10V<10 страниц/неделю — требуется анализ задержек.

Пример расчёта:

За 2 недели завершено 32 страницы.
V = 32 / 2 = 16V=32/2=16 страниц/неделю ✅ (норма соблюдена)

### Метрика 2: Rework Rate (Уровень переделок)

Определение: Доля страниц руководства, которые потребовали доработки по результатам инспекции (рецензирования), относительно общего объёма страниц, сданных на проверку.

Формула:

RR = \frac{P_{rework}}{P_{reviewed}} \times 100\%RR=Previewed​Prework​​×100%

где RRRR — уровень переделок, %;
P_{rework}Prework​ — количество страниц, потребовавших доработки (наличие хотя бы одного замечания);
P_{reviewed}Previewed​ — общее количество страниц, переданных на инспекцию.

Способ сбора: По результатам каждой инспекции (проверки соответствия ГОСТ и содержанию).
Целевое значение: RR \leq 10\%RR≤10%.
Пороговое значение: RR > 25\%RR>25% — остановка передачи новых материалов до исправления системных ошибок.

Пример расчёта:

На инспекцию передано 50 страниц. По 8 страницам получены замечания.
RR = 8 / 50 \times 100\% = 16\%RR=8/50×100%=16% ⚠️ (выше целевого, требуется усиление самопроверки)

## 3. Метрики качества программного продукта

Примечание: В данном проекте «программный продукт» — это документ-руководство, поскольку оно является основным артефактом поставки.

### Метрика 3: ГОСТ Compliance Index (Индекс соответствия ГОСТ)

Определение: Доля проверяемых параметров оформления документа, соответствующих требованиям ГОСТ 2.105-95 (по чек-листу из 27 пунктов, приведённому ранее).

Формула:

GCI = \frac{P_{pass}}{P_{total}} \times 100\%GCI=Ptotal​Ppass​​×100%

где GCIGCI — индекс соответствия ГОСТ, %;
P_{pass}Ppass​ — количество пунктов чек-листа, выполненных без замечаний;
P_{total}Ptotal​ — общее количество пунктов чек-листа (27).

Способ сбора: Заполнение чек-листа инспектором по завершении документа.
Целевое значение: GCI \geq 96\%GCI≥96% (не более 1 критического несоответствия).
Минимально допустимое: GCI \geq 85\%GCI≥85% (для сдачи в репозиторий с пометкой «требуется доработка»).

Пример расчёта:

При проверке из 27 пунктов чек-листа замечания получены по 2 пунктам.
GCI = (27 - 2) / 27 \times 100\% = 92,6\%GCI=(27−2)/27×100%=92,6% ⚠️ (ниже целевого, но выше минимального)

### Метрика 4: Completeness & Correctness Score (Полнота и корректность содержания)

Определение: Доля требований к содержанию руководства (по техническому заданию), которые выполнены полностью и без ошибок.

Формула:

CCS = \frac{N_{full}}{N_{total}} \times 100\%CCS=Ntotal​Nfull​​×100%

где CCSCCS — показатель полноты и корректности, %;
N_{full}Nfull​ — количество требований к содержанию, выполненных полностью (без пропущенных разделов, с корректными примерами);
N_{total}Ntotal​ — общее количество требований к содержанию (по ТЗ проекта).

Состав требований к содержанию (пример):

| № | Требование | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение с описанием кейса и целевой аудитории | 1 |
| 2 | Раздел методологии и архитектуры решения | 1 |
| 3 | Раздел ETL (загрузка и консолидация данных) | 1 |
| 4 | Раздел очистки и подготовки данных | 1 |
| 5 | Раздел трансформаций и расчёта метрик | 1 |
| 6 | Раздел аналитики и моделирования (ABC, кластеризация) | 1 |
| 7 | Раздел визуализации и интеграции | 1 |
| 8 | Раздел автоматизации и администрирования | 1 |
| 9 | Раздел оценки эффективности и развития | 1 |
| 10 | Все примеры в листингах синтаксически корректны для Loginom | 1 |

Способ сбора: Экспертная оценка на основе выборочной проверки.
Целевое значение: CCS = 100\%CCS=100%.
Пороговое значение: CCS < 80\%CCS<80% — документ не принимается.

Пример расчёта:

Требований по ТЗ — 10. Выполнено полностью — 9 (раздел автоматизации неполный).
CCS = 9 / 10 \times 100\% = 90\%CCS=9/10×100%=90% ⚠️ (допустимо для версии 0.9, требуется доработка)

## 4. Сводная карта метрик

| Код | Название метрики | Тип | Формула | Целевое | Метод сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-PR-01 | Velocity (Скорость) | Процессная | V = P_{completed}/WV=Pcompleted​/W | ≥15 стр./нед. | Еженедельный учёт |
| M-PR-02 | Rework Rate (Переделки) | Процессная | RR = P_{rework}/P_{reviewed} \times 100\%RR=Prework​/Previewed​×100% | ≤10% | Инспекция |
| M-QA-01 | ГОСТ Compliance Index | Продуктовая | GCI = P_{pass}/P_{total} \times 100\%GCI=Ppass​/Ptotal​×100% | ≥96% | Чек-лист (27 п.) |
| M-QA-02 | Completeness & Correctness | Продуктовая | CCS = N_{full}/N_{total} \times 100\%CCS=Nfull​/Ntotal​×100% | 100% | Экспертная оценка |

## 5. Инструкция по размещению документа в репозитории

### 5.1. Требования к размещению

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Платформа | Git-репозиторий (GitHub, GitLab, Bitbucket) |
| Ветка | main или trunk (для финальной версии) |
| Путь к файлу | /docs/metrics/measurement_program.md |
| Формат файла | Markdown (.md) или PDF (для архивации) |

### 5.2. Структура коммита

text

Копировать

Скачать

commit 6a3f9b2

Author: Author Name <email@domain.com>

Date:   2026-04-25

docs: add program of measurements for Loginom project

- Добавлена программа измерений (4 метрики)

- Прикреплён чек-лист соответствия ГОСТ

### 5.3. Пример ссылки на репозиторий

text

Копировать

Скачать

https://github.com/[username]/loginom-guide-project/blob/main/docs/metrics/measurement_program.md

## 6. Чек-лист для автора перед публикацией в репозитории

| № | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ сохранён в формате .md (или .pdf) | ☐ |
| 2 | Все формулы метрик корректно отображены (в LaTeX или текстовом виде) | ☐ |
| 3 | Указаны целевые и пороговые значения для каждой метрики | ☐ |
| 4 | Документ размещён по пути /docs/metrics/measurement_program.md | ☐ |
| 5 | Сделан коммит с осмысленным сообщением | ☐ |
| 6 | Коммит отправлен (push) в удалённый репозиторий | ☐ |